TAREAS DESDE MITAD DE PRIMAVERA HASTA MITAD DE OTOÑO (NECESIDADES DE 2 OPERARIOS)
	
	
	1º TAREA
	2º TAREA
	3º TAREA

	LUNES
	OPERARIO 1
	Siega de greens y riego de secas greens (3-4 horas)
	Revisión del riego
	Bunkers

	
	OPERARIO 2
	Siega con tripleta (6-8 horas)
	Siega con tripleta
	Bunkers

	
	
	
	
	

	MARTES
	OPERARIO 1
	Siega de greens y riego de secas greens
	Cambio de hoyos
	Tareas de desbroce y limpieza*

	
	OPERARIO 2
	Siega de tees  (2-3 horas)
	Tareas de desbroce y limpieza
	Tareas de desbroce y limpieza

	
	
	
	
	

	MIERCOLES
	OPERARIO 1
	Siega de greens y riego de secas greens
	Revisión y ajuste de maquinaria
	Revisión y ajuste de maquinaria

	
	OPERARIO 2
	Siega con tripleta
	Siega con tripleta
	Siega Cancha de Prácticas

	
	
	
	
	

	JUEVES
	OPERARIO 1
	Siega de greens y riego de secas greens
	Revisión del riego 
	Revisión del riego

	
	OPERARIO 2
	Siega de tees
	Tareas de desbroce y limpieza
	Tareas de desbroce y limpieza

	
	
	
	
	

	VIERNES
	OPERARIO 1
	Siega de greens y riego de secas greens
	Cambio de hoyos
	Bunkers

	
	OPERARIO 2
	Siega con tripleta
	Siega con tripleta
	Bunkers


*  Tareas de desbroce y limpieza: trabajos con la desbrozadora de hilo, segadora rotativa de jardín y flotante en bunkers. CADA 7 Ó 10 DÍAS.
TAREAS DESDE MITAD DE OTOÑO HASTA MITAD DE PRIMAVERA (NECESIDADES DE 1 OPERARIO)
	
	
	1º TAREA
	2º TAREA
	3º TAREA

	LUNES
	OPERARIO 1
	Siega de greens (3-4 horas)
	Siega de tees
	Bunkers

	
	
	
	
	

	MARTES
	OPERARIO 1
	Siega con tripleta
	Siega con tripleta
	Siega Cancha Prácticas

	
	
	
	
	

	MIERCOLES
	OPERARIO 1
	Siega de greens 
	Siega de tees
	Cambio de hoyos 

	
	
	
	
	

	JUEVES
	OPERARIO 1
	Siega con tripleta
	Siega con tripleta
	Revisión y ajuste de maquinaria

	
	
	
	
	

	VIERNES
	OPERARIO 1
	Siega de greens 
	Cambio de hoyos
	Bunkers


*  Tareas de desbroce y limpieza: trabajos con la desbrozadora de hilo, segadora rotativa de jardín y flotante en bunkers. ESTAS TAREAS SE PUEDEN HACER CADA 10 DÍAS POR UN OPERARIO EXTERNO AL CAMPO DE GOLF.
